| Fecha de la reunión | Hora programada de inicio | Lugar de la reunión | Tipo de reunión | Hora de inicio de la reunión | Hora final de la reunión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/5/2024 | 11:15 A.M. | Salón de clases de BT3 | Interna | 11:20 A.M | 1:45 P.M. |

**Lista de asistentes y sus roles:**

* Moisés Benavides - Coordinador.
* Mateo Easton - Sub-Coordinador.
* Lucas Charlo - Integrante 2.
* Mateo Miguelez - Integrante 3.

**Lista de personas ausentes:**

* Gianni Carsillo - Integrante 1.

**Temario:**

* Se coordinaron entrevistas con diferentes parkings para poder atender en la semana.
* Se investigó sobre los diferentes tipos de neumáticos usados en los sitios web de diferentes talleres.
* Se siguió trabajando con el logo de la empresa, llegando a un modelo preliminar.
* Se redactaron preguntas para poder usarlas en las entrevistas.
* Se continuó con el “Google Forms” sobre “Usuarios” para poder ser enviado a diferentes personas y recolectar información.

**Acciones acordadas:**

* Se debe empezar y terminar la organización de tareas “Sin asignar”, “En proceso” y “Terminado” en el “Kanban”. Estas se realizan con “Post-It” y lapicera.

**Fecha de finalización:** 6/6/2024

* Se debe empezar y terminar la organización de tareas en un sistema “Gantt”.

**Fecha de finalización:** 6/6/2024

* Se debe hacer el relevamiento de la entrevista, programada para el 4/6/2024, coleccionando la información más importante.

**Fecha de finalización:** 6/6/2024

* Se debe empezar a realizar el alcance y las limitaciones del proyecto.

**Fecha de finalización:** 10/6/2024

**Conclusiones y observaciones:**

* Para resumir, el progreso realizado para el proyecto en la entrevista fue positivo. Las entrevistas acordadas, con las preguntas, podrán brindar una información necesaria, el logo está siendo finalizado y el “Google Forms” va a poder ser utilizado dentro de poco.
* No se ha establecido ninguna sanción.
* **Ausencias y su motivo:**
* El Integrante Gianni Carsillo se ha ausentado debido a un trámite legal que coincidía con la hora establecida de la reunión.
* La siguiente reunión ha sido establecida para el 5/6/2024 a las 10:20 A.M.

**Firma y aclaración de los integrantes:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordinador Sub-Coordinador

Benavides, Moisés Easton, Mateo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Integrante 1

Carsillo, Gianni

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Integrante 2 Integrante 3

Charlo, Lucas Miguelez, Mateo