| Fecha de la reunión | Hora programada de inicio | Lugar de la reunión | Tipo de reunión | Hora de inicio de la reunión | Hora final de la reunión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/6/2024 | 11:15 A.M. | Salón de clases de BT3 | Interna | 11:15 A.M | 1:30 P.M. |

**Lista de asistentes y sus roles:**

* Moisés Benavides - Coordinador.
* Mateo Easton - Sub-Coordinador.
* Gianni Carsillo - Integrante 1.
* Lucas Charlo - Integrante 2.
* Mateo Miguelez - Integrante 3.

**Temario:**

* Se empezó a trabajar con el documento ESRE
* Se agendaron 2 entrevistas más para el 12/6/2024 y para el 14/6/2024

**Acciones acordadas:**

* Se debe continuar con el documento ESRE

**Fecha de finalización:** 14/6/2024

* Se debe hacer el relevamiento de las entrevistas.

**Fecha de finalización:** 14/6/2024

* Se debe determinar el sistema operativo con el que se trabajará.

**Fecha de finalización:** 14/6/2024

**Conclusiones y observaciones:**

* Para resumir, el progreso realizado fue aceptable. Esta tarea conlleva un arduo trabajo, por lo que debe de ser analizada de forma periódica por un integrante del equipo.
* No se ha establecido ninguna sanción.
* No ha habido ninguna inasistencia.
* La siguiente reunión ha sido establecida para el 14/6/2024 a las 11:15 A.M.

**Firma y aclaración de los integrantes:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordinador Sub-Coordinador

Benavides, Moisés Easton, Mateo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Integrante 1

Carsillo, Gianni

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Integrante 2 Integrante 3

Charlo, Lucas Miguelez, Mateo