| Fecha de la reunión | Hora programada de inicio | Lugar de la reunión | Tipo de reunión | Hora de inicio de la reunión | Hora final de la reunión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/6/2024 | 11:15 A.M. | Salón de clases de Tercero BT3 | Interna | 11:15 A.M | 1:20 P.M. |

**Lista de asistentes y sus roles:**

* Moisés Benavides - Coordinador.
* Gianni Carsillo - Integrante 1.
* Mateo Easton - Sub-Coordinador.
* Mateo Miguelez - Integrante 3.

**Lista de personas ausentes:**

* Lucas Charlo - Integrante 2.

**Temario:**

* Se continuó trabajando con el ES.RE. Comienza la redacción de los documentos de factibilidades.
* Se avanzó con el logo de la empresa “AIO”.
* Se analizó la ubicación de las oficinas de “Albisoft”. Se determinaron dos posibles ubicaciones y queda en discusión una conclusión.
* Se comenzó a hacer el diagrama de navegabilidad de la aplicación web de “AIO”.

**Acciones acordadas:**

* Se debe avanzar el ESRE.

**Fecha de finalización:** 25/7/2024

* Se debe determinar una localización para la empresa “Albisoft”.

**Fecha de finalización:** 17/6/2024

* Se debe terminar el logo de AIO.

**Fecha de finalización:** 24/6/2024

**Conclusiones y observaciones:**

* Para resumir, el progreso realizado para el proyecto ha sido positivo. Se determinaron dos posibles ubicaciones pa
* No se ha establecido ninguna sanción.
* **Ausencias y su motivo:**
* El Integrante Charlo se retiró por asuntos familiares.
* La siguiente reunión ha sido establecida para el 21/6/2024 a las 11:15 A.M.

**Firma y aclaración de los integrantes:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordinador Sub-Coordinador

Benavides, Moisés Easton, Mateo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Integrante 1

Carsillo, Gianni

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Integrante 2 Integrante 3

Charlo, Lucas Miguelez, Mateo